**MÉRFÖLDKÖVEK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mérföldkő sorszáma | Eredmény leírása | Eredmény leírás | Időpont |
| 1 | Az Intézményirányítási szakrendszerek átmeneti infrastruktúrára telepített, funkcionálisan letesztel... | Az Intézményirányítási szakrendszerek átmeneti infrastruktúrára telepített, funkcionálisan letesztelt, és alapfolyamatok támogatására felparaméterezett alaprendszer moduljaiFelsőoktatásban való bennmaradást támogató IKT kompetenciafejlesztési program koncepcionális terve. A projekt megvalósítás kezdetétől 2018.06.30-ig a szükséges alapmodulok paraméterezése megtörténik, a konzorcium projekt szinten az összes elszámolható költségből legalább 10 millió forint kifizetési igényt nyújtunk be. | 2018.06.30 |
| 2 | Az intézményirányítási szakrendszerek konzorciumi tagokhoz bevezetett, éles üzemben működő alapmodul... | Az intézményirányítási szakrendszerek konzorciumi tagokhoz bevezetett, éles üzemben működő alapmoduljaiGazdálkodási, humán erőforrás menedzsment és tanulmányi mintaszabályzatokAz intézményirányítási szakrendszerek tesztelésen átesett kiterjesztett rendszer moduljaiElindított felsőoktatásban való bennmaradást támogató IKT kompetenciafejlesztési programokElőkészített kutatói továbbképzési program.Az alapmodulok és a kiterjesztett modulok tesztelése megtörténik, a konzorcium projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 20%-ról kifizetési igényt nyújt be, az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató programokban résztvevők száma megnevezésű indikátor 10%-ban teljesül.0 | 2018.10.31 |
| 3 | Konzorciumi tagok által elfogadott új, egységes gazdálkodási, kontrolling humán erőforrás menedzsmen... | Konzorciumi tagok által elfogadott új, egységes gazdálkodási, kontrolling humán erőforrás menedzsment és tanulmányi szabályzatokAz intézményirányítási szakrendszerek konzorciumi tagokhoz és fenntartóhoz bevezetett, éles üzemben működő kiterjesztett moduljaiFolyamatosan működő felsőoktatásban való bennmaradást támogató IKT kompetenciafejlesztési programokElindított és működő kutatói továbbképzési program.Alapmodulok és a kiterjesztett modulok bevezetése megtörténik, projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 60 %-ról kifizetési igényt nyújt be, az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató programokban résztvevők száma megnevezésű indikátor 25%-ban teljesül.0 | 2018.12.31 |
| 4 | Konzorciumi tagok által elfogadott új, egységes gazdálkodási, humán erőforrás menedzsment és tanulmá... | Konzorciumi tagok által elfogadott új, egységes gazdálkodási, humán erőforrás menedzsment és tanulmányi szabályzatokAz intézményirányítási szakrendszerek konzorciumi tagokhoz és fenntartóhoz bevezetett, éles üzemben működő kiterjesztett moduljaiFolyamatosan működő felsőoktatásban való bennmaradást támogató IKT kompetenciafejlesztési programokLefolytatott kutatói továbbképzési program.A projekt fizikai befejezésének napjáig, projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 90 %-ról kifizetési igényt nyújtunk be, az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató programokban résztvevők száma megnevezésű indikátor 100%-ban teljesül. | 2019.04.30 |