**MÉRFÖLDKÖVEK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mérföldkő sorszáma | Eredmény leírása | Eredmény leírás | Időpont |
| 1 | Az Intézményirányítási szakrendszerek átmeneti infrastruktúrára telepített, funkcionálisan letesztel... | Az Intézményirányítási szakrendszerek átmeneti infrastruktúrára telepített, funkcionálisan letesztelt, és alapfolyamatok támogatására felparaméterezett alaprendszer moduljai  Felsőoktatásban való bennmaradást támogató IKT kompetenciafejlesztési program koncepcionális terve. A projekt megvalósítás kezdetétől 2018.06.30-ig a szükséges alapmodulok paraméterezése megtörténik, a konzorcium projekt szinten az összes elszámolható költségből legalább 10 millió forint kifizetési igényt nyújtunk be. | 2018.06.30 |
| 2 | Az intézményirányítási szakrendszerek konzorciumi tagokhoz bevezetett, éles üzemben működő alapmodul... | Az intézményirányítási szakrendszerek konzorciumi tagokhoz bevezetett, éles üzemben működő alapmoduljai  Gazdálkodási, humán erőforrás menedzsment és tanulmányi mintaszabályzatok  Az intézményirányítási szakrendszerek tesztelésen átesett kiterjesztett rendszer moduljai  Elindított felsőoktatásban való bennmaradást támogató IKT kompetenciafejlesztési programok  Előkészített kutatói továbbképzési program.  Az alapmodulok és a kiterjesztett modulok tesztelése megtörténik, a konzorcium projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 20%-ról kifizetési igényt nyújt be, az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató programokban résztvevők száma megnevezésű indikátor 10%-ban teljesül.0 | 2018.10.31 |
| 3 | Konzorciumi tagok által elfogadott új, egységes gazdálkodási, kontrolling humán erőforrás menedzsmen... | Konzorciumi tagok által elfogadott új, egységes gazdálkodási, kontrolling humán erőforrás menedzsment és tanulmányi szabályzatok  Az intézményirányítási szakrendszerek konzorciumi tagokhoz és fenntartóhoz bevezetett, éles üzemben működő kiterjesztett moduljai  Folyamatosan működő felsőoktatásban való bennmaradást támogató IKT kompetenciafejlesztési programok  Elindított és működő kutatói továbbképzési program.  Alapmodulok és a kiterjesztett modulok bevezetése megtörténik, projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 60 %-ról kifizetési igényt nyújt be, az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató programokban résztvevők száma megnevezésű indikátor 25%-ban teljesül.0 | 2018.12.31 |
| 4 | Konzorciumi tagok által elfogadott új, egységes gazdálkodási, humán erőforrás menedzsment és tanulmá... | Konzorciumi tagok által elfogadott új, egységes gazdálkodási, humán erőforrás menedzsment és tanulmányi szabályzatok  Az intézményirányítási szakrendszerek konzorciumi tagokhoz és fenntartóhoz bevezetett, éles üzemben működő kiterjesztett moduljai  Folyamatosan működő felsőoktatásban való bennmaradást támogató IKT kompetenciafejlesztési programok  Lefolytatott kutatói továbbképzési program.  A projekt fizikai befejezésének napjáig, projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 90 %-ról kifizetési igényt nyújtunk be, az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató programokban résztvevők száma megnevezésű indikátor 100%-ban teljesül. | 2019.04.30 |